Техническое задание

«Ценообразование на древесную биомассу на основе ее теплотворной способности» в рамках Проекта «Использование древесной биомассы в системах централизованного теплоснабжения»

# Предпосылки

Республика Беларусь в существенной степени зависит от импорта энергоносителей, преимущественно нефти и природного газа, для производства тепловой и электрической энергии. Основным источником этого импорта является Россия, и ежегодные расходы, связанные с импортом энергоносителей, составляет примерно 22% ВВП. Природный газ составляет порядка 80% топлива, используемого для производства тепловой и электрической энергии.

Растущие цены на импортируемый природный газ обуславливают необходимость в развитии использования местных энергоисточников. Несмотря на то, что Беларусь ввозит энергоносители из России по ценам ниже рыночных, импортная цена природного газа в последние годы резко возросла с US$47 за тысячу кубометров в 2005 году до US$263,50 за тысячу кубометров в 2011 году. В соответствии с последним соглашением о торговле энергоресурсами с Россией, которое было заключено в конце 2011 г., цена на импортируемый газ в 2012-14 годах была снижена до US$165,60 за тысячу кубометров. Существует необходимость развития использования местных энергоисточников для снижения зависимости от импортируемого топлива и колебания цен на него.

Правительство Республики Беларусь установило цели по увеличению использования местных, в том числе возобновляемых источников энергии, и приняло акты законодательства для их выполнения. В Национальной программе развития местных и возобновляемых источников энергии (2011 г.) и Стратегии развития энергетического потенциала (2010 г.) Республика Беларусь поставила цель по доведению доли местных видов топливно-энергетических ресурсов (включая возобновляемые источники энергии) в балансе котельно-печного топлива до 30% в 2020 году. В 2010 году доля возобновляемых источников энергии составляла 20,6 %. В 2006 году была внедрена система стимулирующих тарифов и подтверждена в Законе «О возобновляемых источниках энергии» в 2010 году.  В целях развития производства древесной биомассы Всемирный банк и Правительство Республики Беларусь также готовят проект по развитию лесного сектора, который, помимо прочего, направлен на усовершенствование управления лесным хозяйством и повышение использования лесосечных отходов в стране.

Системы централизованного теплоснабжения важны для удовлетворения базовых потребностей населения в отоплении. Республика Беларусь имеет развитую систему централизованного теплоснабжения, которая включает тысячи котельных, эксплуатируемых предприятиями, находящимися в ведении Министерства энергетики и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.  Около девяноста процентов населения, проживающего в городах, подключено к системам централизованного теплоснабжения. Так как в настоящее время тарифы на услуги теплоснабжения составляют примерно 11-17% от уровня окупаемости затрат, существует необходимость в их повышении. Повышение эффективного использования более дешевых местных энергоресурсов может снизить необходимость в повышении тарифов.

Продвижение эффективного использования древесной биомассы имеет существенное значение как для устойчивого использования ресурсов, так и для эффективного производства тепловой и электрической энергии. Использование в качестве топлива древесной биомассы с высоким содержанием влаги приводит к значительным затратам энергии на испарение содержащейся в нем влаги. Вследствие этого теплотворная способность такого топлива ниже и поэтому требуется его больше для производства того же количества тепловой или электрической энергии. Для обеспечения эффективного использования биомассы необходимо гарантировать, что топливо высушено до оптимального уровня.

Требуемые консультационные услуги являются частью проекта “Использование древесной биомассы в системах централизованного теплоснабжения”. Правительство Республики Беларусь приняло решение об инвестировании в мероприятия по использованию древесной биомассы в системах централизованного теплоснабжения (котельные и ТЭЦ) 13 городов. Для обеспечения эффективного использования биомассы требуемые консультационные услуги необходимо направить на выполнение работ, связанных с переходом на установление цены древесной биомассы в зависимости от ее теплотворной способности. Выбор консультанта для проведения исследования будет осуществляться РУП ‘Белинвестэнергосбережение’ по правилам и процедурам Всемирного банка с участием Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

# Цель проекта

Целью требуемых консультационных услуг в рамках проекта является проведение анализа существующей практики торговли древесной биомассой и регулирования данных вопросов в Беларуси, а также составление рекомендаций по их усовершенствованию.  Эта работа направлена на обеспечение эффективного использования биомассы с соблюдением необходимого уровня влажности и иных качественных параметров топлива. Ценообразование на топливо в зависимости от его теплотворной способности является эффективным способом стимулирования поставщиков к поставке качественного топлива.

Предполагается, что консультант проведет анализ законодательства и существующей практики торговли древесной биомассой в Беларуси и в 3-5 европейских странах, которые добились успехов в использовании древесного топлива. На основании данных анализа консультант должен представить рекомендации, касающиеся законодательной базы и системы купли-продажи. Консультант также должен предложить способы практической реализации его рекомендаций в цепочках поставки древесной биомассы для котельных и ТЭЦ, работающих на биомассе, которые входят в состав проекта «Использование биомассы в системах централизованного теплоснабжения», что должно касаться как энергоисточников, так и поставщиков древесной биомассы.

Проект также предполагает организацию одного ознакомительного визита белорусских специалистов в зарубежную страну (зарубежные страны), которая успешно используют древесную биомассу.

Результаты данного исследования должны использоваться также для информирования Правительства Республики Беларусь и Всемирного банка о необходимых изменениях в белорусском законодательстве и практике торговли биомассой.

# Объем работ

Для достижения задач проекта консультант должен выполнить следующий объем работ:

- Анализ белорусского законодательства (включая нормативные правовые акты, локальные акты, промышленные стандарты и технические условия), а также коммерческой практики купли-продажи древесного топлива для предприятий по производству тепловой и электрической энергии.  К анализируемому законодательству в частности необходимо отнести следующие акты: «Положение о приемке товаров по количеству и качеству», принятое постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 г. № 1290, ТУ РБ 100145188.003-2009 «Щепа топливная. Технические условия», стандарт «Белэнерго» СТБ 09110.09.116-06 «Инструкция по учету древесного топлива на тепловых электрических станциях и в котельных».  Кроме этого, предполагается, что консультант проанализирует и другие действующие законодательные акты:

  - Нормативно-правовые акты, связанные с требованиями к качеству поставляемого топлива;

  - Нормативно-правовые акты, связанные с ценообразованием на древесную биомассу, используемую для производства энергии;

  - Права и обязанности поставщика и покупателя древесной биомассы;

  - Коммерческая практика купли-продажи (типичные условия соглашений, примеры соглашений, в которых прописана теплотворная способность);

  - Инструменты, используемые для контроля параметров качества;

  - Различия в законодательстве и коммерческой практике при закупке древесины:

    - У централизованных источников, находящихся в ведении Министерства лесного хозяйства

    - У децентрализованных источников, находящихся в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства

    - У прочих децентрализованных источников, в том числе частных

  - Соответствующие стандарты, ТКП, ТУ, имеющие отношение к продаже древесной биомассы в общем или конкретно для использования энергии, а также к использованию древесной биомассы для производства энергии.

- Анализ законодательства (национального законодательства, национальных и европейских стандартов, прочих отраслевых руководящих документов), а также коммерческой практики в странах Европы, имеющих передовой опыт использования древесного топлива для производства тепловой и электрической энергии, таких как Австрия, Германия, Дания, Финляндия, Швеция:

  - Передовая практика в области условий поставок, а также прав и обязанностей продавца и покупателя

  - Передовая практика в области применяемых параметров качества и контроля качества

  - Условия, применяемые при ценообразовании с учетом параметров качества (содержание влаги, теплотворная способность, низшая теплота сгорания, объем негорючих веществ (песка, земли) и прочие характеристики)

  - Различия в законодательстве и коммерческой практике, когда источником является:

    - Централизованная государственная организация

    - Децентрализованная муниципальная организация

    - Иная децентрализованная организация, в том числе частная

- Организация одного ознакомительного визита для группы в составе 7-8 специалистов из заинтересованных белорусских организаций в зарубежную страну (зарубежные страны), которая обладает передовым опытом использования древесного топлива для производства тепловой и электрической энергии, таких как Австрия, Германия, Дания, Финляндия, Швеция. Эти ознакомительные визиты должны быть направлены на изучение:

  - Национального законодательства в области поставок древесного топлива для производства тепловой и электрической энергии

  - Ценообразования на древесное топливо

  - Используемых параметров качества и контроль их соблюдения

- Разработка конкретных рекомендаций для усовершенствования законодательных и иных нормативно-правовых актов, а также коммерческой практики в Республике Беларусь в целях повышения объемов торговли древесной биомассой на основании ее теплотворной способности. Рекомендации в области законодательства могут включать поправки и дополнения к действующим законам, законодательным и техническим нормативным актам, или разработку новых законов, законодательных и технических нормативных актов (стандартов, процедур, технических кодексов установившейся практики). Рекомендации могут быть направлены на:

  - Ценообразование на топливо, поставляемое различными поставщиками (государственными, муниципальными, частными), на основании теплотворной способности, учитывая также и другие параметры качества, таких как доля негорючих веществ и пр.

  - Прочие договорные условия

  - Определение прав и обязанностей поставщиков и потребителей древесного топлива

  - Проверка качества и необходимые инструменты

- Разработка рекомендаций для практической реализации полученных данных, выводов и рекомендаций консультанта на объектах в составе проекта “Использование древесной биомассы в системах централизованного теплоснабжения”. При необходимости консультант должен предоставить проекты новых документов, связанных с системой купли-продажи топлива. Рекомендации должны быть направлены на совершенствование:

  - Коммерческой практики купли-продажи топлива;

  - Условий торговли;

  - Установления прав и обязанностей поставщиков и потребителей древесного топлива;

  - Обеспечения выполнения требований к параметрам качества поставляемого древесного топлива (содержание влаги, теплотворная способность, низшая теплота сгорания, объем негорючих веществ (песка, земли) и прочие характеристики);

  - Методов, инструментов и руководства для оценки параметров качества.

Консультант должен посетить 2-3 объекта в Беларуси (по рекомендациям Департамента по энергоэффективности Госстандарта), на которых биомасса используется в качестве топлива для производства энергии, а также 2-3 объекта в составе проекта «Использование биомассы в системах централизованного теплоснабжения». Визиты должны включать анализ работы потребителей и поставщиков биомассы. Консультант должен представить на семинаре данные и рекомендации, полученные в ходе исследования. Представительство Всемирного банка в Республике Беларусь совместно с белорусскими партнерами (Департаментом по энергоэффективности Госстандарта, Министерством лесного хозяйства, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, облисполкомами) окажет консультанту поддержку в организации встреч.

# Представляемые отчеты и распространение результатов

Консультант должен представить всесторонний отчет с анализом действующего законодательства и коммерческой практики купли-продажи древесного топлива, используемого для производства тепловой и электрической энергии, а также передовой практики других европейских стран и рекомендуемых мер по переходу на торговлю древесной биомассой на основании ее теплотворной способности в Беларуси. В отчете должны быть обоснованные предложения по изменениям, которые необходимо внести в действующее законодательство, а также в документы и акты законодательства, которые обуславливают практику продажи биомассы в Беларуси. В отчете также должны быть предложены практические меры для перевода/использования объектами проекта «Использование древесной биомассы в системах централизованного теплоснабжения» системы купли-продажи биомассы на основании ее теплотворной способности.

Консультант должен составить программу ознакомительной поездки; он также отвечает за их практическую организацию. Программа должна предусматривать возможность ознакомления с соответствующим законодательством стран посещения, встречи с местными экспертами и посещение объектов, на которых древесная биомасса производится для энергетических целей, а также где выполняются измерения и контроль ее качества. Консультант отвечает за установление контактов и организацию присутствия необходимых экспертов в ходе встреч и посещения объектов.

Консультант также должен организовать четырехчасовой семинар в Минске для обмена и обсуждения данных и рекомендаций, полученных в результате исследования. Консультант должен подготовить доклад для семинара, резюмирующий полученные данные и рекомендации. Место проведения семинара будет определено Департаментом по энергоэффективности Госстандарта.

Отчет и доклады должны быть составлены на русском и английском языках.

# График и требования к отчетности

Консультант должен приступает к выполнению работы в июне 2015 года. Во время выполнения задания консультант должен направить во Всемирный банк, Департамент по энергоэффективности Госстандарта и Министерство лесного хозяйства следующие отчеты:

- Первоначальный отчет с детальным планом работ (в течение одного месяца со дня вступления договора в силу)

- Промежуточный отчет с анализом белорусского законодательства (до конца август 2015 года)

- Программа ознакомительной поездки (до конца сентябрь 2015 года)

- Проект окончательного отчета (до конца декабрь 2015 года)

- Доклад и программа семинара (до конца декабрь 2015 года)

- Окончательный отчет (до конца январь 2016 года)

При получении каких-либо замечаний и рекомендаций от Департамента по энергоэффективности Госстандарта или Министерства лесного хозяйства консультант должен проанализировать и включить их в свой окончательный отчет в течение двух недель после их получения. Доклад, проект окончательного отчета и окончательный отчет должны быть поданы на английском и русском языках в электронной форме.

# Бюджет

Предусмотренный бюджет для данного задания составляет 100 тысяч долларов США.

# Квалификационные требования

Консультант должен владеть вопросами использования древесной биомассы (включая логистику заготовок, доставки и поставок, технические условия определения качества и проведения замеров, условия торговли, использование древесной биомассы (древесной щепы, древесного топлива, отходов лесозаготовок) для энергетических целей), а также сопутствующими экологическими и экономическими вопросами. Консультант должен иметь обширный опыт и обладать свидетельствами успешной работы в аналогичных проектах, таких как анализ, проектирование или эксплуатация объектов, работающих на древесной биомассе, включая обеспечение качества и измерение теплотворной способности древесного топлива.

Консультант, или группа консультантов, должен (должны) обладать всеми навыками и практическими знаниями для успешного и эффективного выполнения указанного выше объема работ и обеспечения ожидаемых результатов.  Ниже приводятся минимальные требования к ключевому эксперту (ключевым экспертам):

Квалификация и навыки

- Высшее образование в области энергетики, биоэнергетики, лесного хозяйства или экономики энергетики;

- Свободное владение английским и русским языками;

- Уверенные навыки общения.

Общий профессиональный опыт

- не менее 5 лет профессионального опыта работы в области лесного хозяйства, биоэнергетики, экономики энергетики;

- опыт работы в аналогичных проектах;

- опыт работы в странах региона.

Конкретный профессиональный опыт

- опыт технического и экономического анализа в области применения древесной биомассы в энергетике, включая заготовку и логистику поставок, производство тепловой и электрической энергии с использованием биомассы; а также эффективное использование биомассы, включая параметры качества.

# Ранее проведенные исследования, связанные с данной темой

- Отчеты Всемирного банка по вопросам, связанным с использованием биомассы в энергетике в Беларуси;

- Результаты проекта ПРООН “Энергия биомассы для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси”, см.: http://energoeffekt.gov.by/bioenergy/htdocs/en/workshop_4.htm;

- Окончательный отчет «Беларусь: гармонизация нормативно-правовых рамок в области возобновляемых источников энергии с нормами ЕС», выполненный в рамках исследования ESMAP (Программа содействия управлению энергетическим сектором), 2011 год.